|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No he podido cumplir todas las actividades en los tiempos inicialmente definidos, ya que comenzamos el proyecto con un retraso de una o dos semanas, lo que afectó el cronograma inical. Sin embargo, en cuanto a las tareas de los sprints, considero que estoy avanzando a un ritmo adecuado. Los factores que han facilitado el desarrollo de las actividades incluyen mi experiencia previa trabajando con Ionic Angular, lo que agilizó la implementación y me permitió enfrentar algunos retos de manera más eficiente. Entre los factores que han dificultado el avance, destaca la falta de coordinación con mi compañero de equipo, aunque fuera de eso, el desarrollo ha progresado de manera satisfactoria.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar las dificultades, he priorizado la organización personal y la planificación de mis tareas dentro de cada sprint, asegurándome de avanzar en el código y la documentación cuando es posible, incluso fuera de reuniones programadas. Además, hemos establecido un canal de comunicación más constante, usando mensajes y reuniones cortas para revisar avances y aclarar dudas, con el fin de mejorar la coordinación y reducir retrasos futuros.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Considero que he sido puntual y constante en la realización de mis tareas de los sprints. Disfruto programar y crear una aplicación que pueda ayudar a personas con dificultades comunicativas, lo que me motiva a mantener la disciplina en mis actividades. Para mejorar mi desempeño, planeo involucrarme más en el backend del proyecto y aplicar una mayor rigurosidad como Scrum Master, priorizando el cumplimiento de los sprints dentro del tiempo estipulado y asegurando que todas las tareas se realicen según lo planificado.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Una de mis inquietudes actuales es cómo podemos optimizar la colaboración con el equipo, asegurando que el progreso no dependa únicamente de los días en que nos reunimos. Me gustaría preguntarle al docente: - ¿Qué estrategias recomiendan para mantener un avance constante del proyecto cuando los integrantes tienen horarios distintos?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Hasta el momento, considero que he sido la integrante que más ha trabajado en el código de la aplicación. No obstante, podría ser útil redistribuir algunas actividades, especialmente las relacionadas con documentación, pruebas y gestión de tareas, para equilibrar la carga y garantizar que cada miembro participe de manera más uniforme.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? En general, trabajamos bien como equipo y hay aspectos positivos que destacan, como la buena disposición para resolver dudas y compartir conocimientos, la capacidad de adaptarnos a los cambios y ajustes del proyecto, y la motivación compartida por crear una aplicación útil y funcional. Sin embargo, hemos enfrentado algunas dificultades en la coordinación, especialmente porque el progreso del proyecto depende en gran medida de los días y horarios en que nos reunimos. Para mejorar, sería ideal: - Mantener una comunicación más constante fuera de las reuniones, usando canales virtuales para actualizar avances y resolver dudas rápidamente. - Equilibrar la distribución de tareas, asegurando que todos los miembros contribuyan de manera más uniforme al desarrollo y documentación del proyecto.