Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

Integrantes:

- Esteban Fierro

- Francisca Herrera

Docente: Jorge Castro

Sección: 002D

1. Informe final Proyecto APT

| Nombre del proyecto | NeuroVoice |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | -Desarrollo de software inclusivo -Diseño centrado en el usuario -Innovación tecnológica aplicada a la educación especial |
| Competencias | -Trabajo en equipo - Aprendizaje Autónomo -Capacidad de Documentación -Pensamiento Analítico -Mentalidad Empática -Dominio avanzado en Inglés -Manejo Avanzado de Programas y Lenguajes Informáticos Competencias realizadas en el proyecto relacionadas con el perfil de egreso: -Realizar Pruebas de certificación -Gestionar proyectos informáticos -Realizar modelo de datos -Desarrollar una solución software |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | - Las personas con Neurodivergencia, especialmente en edad escolar, enfrentan dificultades en la comunicación verbal, lo que puede generar frustración, aislamiento y barreras en su aprendizaje. - Hoy muchas instituciones educativas y familias utilizan tarjetas físicas de comunicación, pero su uso puede ser limitado o poco práctico en ciertos contextos. - Este proyecto propone el desarrollo de una aplicación móvil que digitalice estas tarjetas, permitiendo a los niños seleccionar imágenes y palabras para expresar emociones, necesidades o deseos. - Se enfoca en contextos educativos inclusivos, especialmente en establecimientos de enseñanza básica de la Región Metropolitana que atienden a niños con neurodivergencia. Impactaría a docentes, terapeutas, cuidadores y principalmente a los propios niños, promoviendo su autonomía comunicativa. |
| 2. Objetivos | Desarrollar un prototipo funcional de la aplicación NeuroVoice que facilite la comunicación mediante tarjetas de comunicación. Validar la usabilidad del sistema con usuarios reales. |
| 3. Metodología | Para el desarrollo del proyecto se ha optado por la metodología ágil Scrum, debido a que permite organizar el trabajo en ciclos cortos con entregas parciales y funcionales, lo cual consideramos adecuado para el tiempo limitado del semestre. |
| 4. Desarrollo | - Descripción de las etapas o actividades del Proyecto APT. ¿Cuáles fueron las etapas o actividades que desarrollaste en tu Proyecto APT? Realizamos 3 Sprints cada uno con actividades y niveles de complejidad diferente Sprint 1: Este Sprint contó unas 4 épicas, divididas en un total de 15 tareas, este Sprint se centró principalmente en documentación inicial y levantamiento temprano del proyecto. Sprint 2: Este Sprint incluyó 3 épicas, divididas en un total de 11 tareas, este Sprint se centró en implementar las funciones más simples del código. Sprint 3: Este Sprint tuvo 4 épicas, divididas en un total de 15 tareas, aquí trabajamos las funciones más complejas del proyecto, junto con pruebas finales y ajustes necesarios para la entrega. - Dificultades y facilitadores en el desarrollo del Proyecto APT. ¿Qué elementos/aspectos te facilitaron o ayudaron en el desarrollo de tu proyecto APT? Los factores que nos ayudaron a desarrollar el proyecto fueron: Retroalimentación de variados supervisores, que nos guiaron a un mejor camino y advirtieron de algunos problemas/fallos que tenía el proyecto. Diferentes herramientas online, debido a toda la información que hay en la web, no fue difícil encontrar algunas herramientas que ayudaron al desarrollo del proyecto, como Flask y su documentación básica. ¿A qué dificultades te enfrentaste en el desarrollo de tu Proyecto APT? El limitado tiempo de desarrollo que había, ya es conocido que en la asignatura, no hay el tiempo adecuado para desarrollar un proyecto como tal La búsqueda y cumplimiento de la Práctica Profesional, si el tiempo que teníamos ya era limitado, lo era aún más por tener que hacer la práctica - Ajustes realizados: Para cumplir los objetivos del proyecto, ahora llamado NeuroVoice, tuvimos dificultades principalmente por el tiempo y por el alcance inicial que era demasiado grande. Para manejarlas, tomamos en cuenta la retroalimentación de los profesores y priorizamos las funciones realmente importantes. Esto nos llevó a ajustar el proyecto, eliminando actividades no esenciales como la biblioteca de conceptos sobre TEA. Además, aunque teníamos pensado desarrollar la app en dos idiomas, finalmente descartamos esa idea por falta de tiempo. Con estos cambios, enfocamos el trabajo en digitalizar y modernizar las tarjetas de comunicación, permitiendo avanzar de forma más realista y manteniendo el objetivo principal: apoyar la comunicación de personas con TEA, ampliando ahora el enfoque a la neurodivergencia en general. |
| 5. Evidencias | - Adjunta evidencias que permitan dar cuenta del desarrollo del Proyecto APT y sus resultados finales. ¿Qué evidencias pueden servir para que los demás puedan visualizar y entender las distintas etapas de tu Proyecto APT y el resultado final? Para evidenciar el avance en el desarrollo y la documentación del proyecto NeuroVoice, se invita a revisar los siguientes recursos: - Documentación de la metodología ágil Scrum: Documentación Metodología que incluye la planificación, épicas, tareas y seguimiento del proyecto. - Repositorio del código fuente (Git): Proyecto GitHub que contiene todo el desarrollo Frontend . - Repositorio Backend(Flask): Backend Proyecto que muestra la estructura del servidor, endpoints y lógica de comunicación con la aplicación. - Daily Scrum Meeting: Daily Scrum que registra un seguimiento diario del equipo. Estas evidencias permiten dar cuenta del progreso realizado tanto en la implementación del prototipo como en el seguimiento de la planificación y las prácticas de desarrollo definidas. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | - Reflexión sobre el aporte del Proyecto APT en el desarrollo de los intereses profesionales. ¿De qué manera tu Proyecto APT te sirvió para tener mayor conocimiento de tus intereses profesionales? Trabajar en nuestro Proyecto APT fortaleció mucho nuestro interés por el autoaprendizaje. Nos ayudó a desarrollar nuevas habilidades, tanto programando desde cero como usando herramientas que facilitan el desarrollo. Esto nos permitió entender mejor qué áreas nos motivan dentro del mundo de la programación. Luego de terminar tu Proyecto APT, ¿tus intereses profesionales siguen siendo los mismos que planteaste al comienzo de la asignatura? Sí. Después de finalizar el proyecto, confirmamos que la programación sigue siendo un área que realmente nos gusta. El APT nos ayudó a reforzar ese interés y a sentirnos más seguros de que vamos por el camino correcto. - Proyecciones laborales a partir de Proyecto APT. ¿Qué intereses profesionales te gustaría explorar o seguir profundizando? Nos gustaría explorar otros tipos de proyectos y probar frameworks distintos a Ionic, orientados más al desarrollo web o incluso a áreas nuevas para nosotros, como inteligencia artificial o el desarrollo de videojuegos. ¿Cómo te proyectas laboralmente después de haber terminado tu Proyecto APT? Con la experiencia adquirida, sentimos que podemos desenvolvernos bien en un ambiente laboral, adaptándonos a diferentes tareas, manejando mejor los tiempos y respondiendo ante imprevistos con más seguridad. |