Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc UC |
| --- | --- |
| Proyecto | NeuroVoice |

Información de la reunión:

| Lugar | Duoc UC San Joaquin |
| --- | --- |
| Fecha | 21/11/2025 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 3 |
| Personas convocadas a la reunión | 2 |
| Personas que asistieron a la reunión | 2 |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| Este Sprint fue donde más avanzamos en cuanto a programación real. Logramos implementar varias de las funciones más importantes del proyecto y el equipo trabajó con mucha más agilidad, ya con un dominio más claro de la arquitectura y de las herramientas. También pudimos realizar pruebas iniciales que nos ayudaron a identificar errores antes de que se volvieran críticos. | Este fue el Sprint más complejo y exigente. El tiempo empezó a sentirse muy ajustado porque ya estamos a solo una semana de la entrega final, y todavía nos quedan tareas importantes por terminar. Algunas funciones resultaron más difíciles de lo que habíamos estimado y aparecieron errores que nos retrasaron. Además, la presión del tiempo hizo que algunas decisiones se tomarán más rápido de lo ideal, y eso complicó un poco la coordinación. | Para esta última semana acordamos priorizar solo lo realmente necesario para entregar una versión completa y funcional. También organizamos mejor las tareas pendientes, dividiéndolas para que cada miembro avance sin bloquear al resto. Además, nos comprometimos a mantener comunicación constante para evitar atrasos y dedicar un bloque final exclusivamente a pruebas y correcciones, para llegar a una entrega lo más estable posible. |